|  |  |
| --- | --- |
| ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO | |
| desarrollo DE SITIO WEB INTEGRAL | |
| Lic. Joanna Paulina Olivares Cortez |  |

ÍNDICE DE CONTENIDOS

|  |  |
| --- | --- |
| 01 | [INFORMACIÓN GENERAL DE PROYECTO](#_INFORMACIÓN_GENERAL_DEL) |
| **02** | [DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO](#_DESCRIPCIÓN_GENERAL_DEL) |
| **03** | [OBJETIVOS](#_OBJETIVOS) |
| **04** | [JUSTIFICACIÓN](#_JUSTIFICACIÓN) |
| **05** | [ALCANCE](#_ALCANCE) |

ÍNDICE DE CONTENIDOS

|  |  |
| --- | --- |
| 06 | ENTREGABLES |
| **07** | [CRONOGRAMA](#_DESCRIPCIÓN_GENERAL_DEL) |
| **08** | [PRESUPUESTO](#_OBJETIVOS) |
| **09** | [SUPUESTOS](#_JUSTIFICACIÓN) |
| **10** | [RESTRICCIONES](#_ALCANCE) |

ÍNDICE DE CONTENIDOS

|  |  |
| --- | --- |
| 11 | RIESGO DEL PROYECTO |
| **12** | [INTERESADOS](#_DESCRIPCIÓN_GENERAL_DEL) CLAVE |
| **13** | ACTIVOS Y FACTORES AMBIENTALES |
| **14** | [GLOSARIO](#_JUSTIFICACIÓN) Y SIGLAS |
| **15** | ACEPTACIÓN Y FIRMAS |

1

|  |  |
| --- | --- |
| INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO | |
| DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO | |
| To get started right away, just click any placeholder text (such as this), and start typing. | |
| **Nombre del Proyecto:** [POR DEFINIR] | **Patrocinadores del Proyecto:** Proyecto Académico sin financiamiento externo.  **Gerente del Proyecto:**  Lic. Joanna Paulina Olivares Cortez  *Diseñadora* *Digital* *DMI*. |

2

|  |  |
| --- | --- |
| Descripción del proyecto | |
| ¿DE QUÉ SE TRATA? | |
| Este proyecto consiste en la creación de un sitio web dinámico para una diseñadora de interiores. Su objetivo principal es mostrar su trabajo, hablar sobre su trayectoria profesional y atraer nuevos clientes. | Los interesados clave son el **gerente del proyecto** (desarrolladora, diseñadora web y UX/UI), la ***Universidad Autónoma de Ciudad Juárez*** y los **usuarios finales** (clientes potenciales de la diseñadora objetivo). Además de posibles o futuros interesados en el **Área de Marketing.** |

3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| OBJETIVOS | | |
|  | | |
|  | OBJETIVO GENERAL | OBJETIVO ESPECÍFICO |
|  | 1. Desarrollar un sitio web dinámico y funcional que permita a una diseñadora de interiores exhibir su portafolio, atraer clientes y mejorar su presencia digital. | 1. Diseñar y desarrollar una interfaz atractiva y amigable con el usuario. |
| 1. Implementar una estructura web **responsiva** y optimizada. |
| 1. Desarrollar una base de datos para gestionar contenido de manera dinámica |
| 1. Garantizar una navegación intuitiva y accesible para los visitantes. |
| 1. [POR DEFINIR] |

4

|  |  |
| --- | --- |
| JUSTIFICACIÓN | |
| Este proyecto consiste en la creación de un sitio web dinámico para una diseñadora de interiores. Su objetivo principal es mostrar su trabajo, hablar sobre su trayectoria profesional y atraer nuevos clientes. | Los interesados clave son el gerente del proyecto (desarrolladora, diseñadora web y UX/UI), la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y los usuarios finales (clientes potenciales de la diseñadora objetivo). Además de posibles o futuros interesados en el Área de Marketing. |
| **BENEFICIOS**   * Mejora de la visibilidad en línea. * Incremento en la captación de clientes. * Optimización de la presentación del portafolio de diseño. |  |

5

|  |  |
| --- | --- |
| ALCANCE | |
| ¿a donde llega el producto? | |
| * Creación de un sitio web con las secciones: **Inicio, Sobre Mí, Mi Trabajo y Contacto.** * Desarrollo y maquetación **UX/UI.** * Implementación de una **base de datos** para la gestión dinámica de contenido. * Pruebas de **usabilidad** y **corrección de errores**. * Sitio web con seis secciones: Inicio, Sobre Mí, Mi Trabajo, Testimonios, Cotizaciones y Contacto. * Panel administrativo para operaciones CRUD sobre renders |  |

**¿A DONDE LLEGA EL PROYECTO?**

* **Documentación**: Acta de Constitución, cronograma, plan de calidad, informes de avance e informe final.
* **Informes quincenales** de avance.
* **Manual de usuario** para el CMS.

**Entregables del Producto**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Entregables del Producto | FASE | PRODUCTO |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estos Serán Los Entregables De Propiedad De Uso Del Cliente Y El Equipo De Desarrollo Para La Creación Del Sitio Web. | 1. DISEÑO | maquetado del sitio |
| 1. DESAROLLO | CODIGO FUENTE |
| 1. PRUEBAS | INFORMES DE PRUEBA Y FUNCIONALIDAD |
| 1. IMPLEMENTACIÓN | SITIO WEB EN HOSTINGER |

6

**Entregables del PROYECTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Entregables del Proyecto | FASE | PRODUCTO |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estos Serán Los Entregables De Propiedad De Uso Del Cliente Y El Equipo De Desarrollo Para La Creación Del Proyecto. | INICIACIÓN | ACTA DE CONSTITUCIÓN |
| PLANIFICACIÓN | CRONOGRAMA |
| EJECUCIÓN | INFORMES DE AVANCE |
| MONITOREO Y CONTROL | REGISTRO DE INCIDENCIAS |
|  | CIERRE DEL PROYECTO | INFORME FINAL Y LECCIONES |

6

|  |  |
| --- | --- |
| HITO | FECHA |

**CRONOGRAMA**

|  |  |
| --- | --- |
| INICIO DEL PROYECTO | 20-01-2025 |
| MAQUETADO | |  | | --- | |  |  |  | | --- | | 23-03-2025 | |
| DESARROLLO FUNCIONAL | 23-03-2025 – 16-05-2025 |
| PRUEBA Y CONTROL | 01-05-2025 – 15-05-2025 |
| IMPLEMENTACIÓN | 01-05-2025 – 15-05-2025 |

7

|  |  |
| --- | --- |
| PRESUPUESTO | |
| Este proyecto es un proyecto realizado sin fines de lucro, el cual debe de ser aceptado por ambas partes para su realización y cumplimiento de lo que en esta acta constitutiva se establece.  8 |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| SUPUESTOS | |
| * El cliente entregará logos, paleta de colores y textos en tiempo acordado. * El hosting será proporcionado, en primera instancia, por el cliente. * No habrá cambios significativos en el alcance tras la aprobación de maquetas. * Se requerirá actualización y renovación constante del sitio. * Podrán incorporarse tecnologías adicionales en el futuro (p. ej. tienda en línea, sistema de citas). |  | |

9

|  |  |
| --- | --- |
| RESTRICCIONES | |
| * Tecnologías fijas: HTML5, CSS3, JavaScript, PHP 8.4, MySQL. * Plazo máximo de entrega: 15-05-2025. * No se podrá exceder el presupuesto “no aplica” sin aprobación adicional. |  | |

10

|  |  |
| --- | --- |
| RIESGOS DEL PROYECTO | |
| * **Retraso en entrega de contenidos** → Atraso en desarrollo. * **Problemas de compatibilidad móvil** → Más tiempo en pruebas. * **Cambios de alcance no controlados** → Incremento de costo y plazo. * **Falta de tiempo de desarrollo** → Riesgo de no cumplir cronograma. |  | |

11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **interesados claves**   | **No.** | **Nombre** | **Cargo/Rol** | **Correo** | **Teléfono** | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | Lic. Karla Liliana Olivares Cortez | Patrocinador / Cliente | [olivarees.co@gmail.com](mailto:olivarees.co@gmail.com) | +52 656 600 8080 | | 2 | Joanna Paulina Olivares Cortez | Gerente del Proyecto | [joannaadearc@gmail.com](mailto:joannaadearc@gmail.com) | +52 656 531 5355 | |  |

12

|  |  |
| --- | --- |
| ACTIVOS Y FACTORES AMBIENTALES | |
| * Plantillas y guías de estilo. * Base de conocimiento de proyectos anteriores. * **Infraestructura** de servidor (hosting) y herramientas de gestión (Git/GitHub, Trello). |  | |

13

|  |  |
| --- | --- |
| GLOSARIO Y SIGLAS | |
| * **UACJ:** Universidad Autónoma de Ciudad Juárez * **HTML:** HyperText Markup Language * **CMS:** Content Management System * **CRUD:** Create, Read, Update, Delete |  | |

14

|  |  |
| --- | --- |
| ACEPTACIÓN Y FIRMAS | |
| | **Rol** | **Nombre y Firma** | **Fecha** | | --- | --- | --- | | **Patrocinador** | Lic. Karla Liliana Olivares Cortez | \_\_\_ / \_\_\_ / 2025 | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | **Gerente del Proyecto** | Joanna Paulina Olivares Cortez | \_\_\_ / \_\_\_ / 2025 | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | |  | |

15